报 价 说 明
我公司在“北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段 ”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，更好的节约成本，我公司采取供应商报价方式进行北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段-农田输配电工程专业分包施工任务。
报价单位应仔细阅读报价文件的所有内容，按照报价文件的要求 在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。
一、 工程概况
1.承包单位:北大荒建设集团有限公司第四分公司   
2.工程名称: 北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段
3.工程地点: 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场万发管理区      
4.专业/结构类型: 专业分包/水利工程    
二、报价工作安排及说明
1.本次报价要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然 人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。
2.对于报价书中存在的问题，可于至采购信息要求的截止时间前 与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释，截止答疑时间为采购信息要求的截止时间。
3.报价文件采用PDF 格式。

4.工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件上传至此邮箱： bdhjssgs@163.com。
6.报价文件报送起止时间：采购信息要求的截止时间，在截止时间后送达的报价文件不予接受。
7.联系电话：  18745524909  联系人：   马利利   
三、工程概况
1.本工程位于   黑龙江省齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场万发管理区             
 2.计划工期：

计划开工日期：2025年 11 月 27 日 （暂定） 计划竣工日期：2026年 11月 29  日 （暂定）
注：（具体工期安排详见总包施工进度计划，承包方无条件响 应甲方与业主达成一致的进度节点计划及交安计划）
3.本工程项目本次施工范围为：北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段-农田输配电工程专业分包。（导线架设、电杆组立、横担组装、拉线安装、设备、电缆、等工程量清单及图纸包含全部施工内容） 
4.领取报价文件包含。
4.1.    北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段-农田输配电工程专业分包的报价文件。
4.2.  工程量清单。
4.3.   电子版图纸。
四、施工范围及内容
1.承包方式：固定单价，不调整。农田输配电工程专业分包，包材料、包人工、包机械、包施工机具、包安全、包工期、包文明施工、包质量、包验收通过等一切与完成本工程有关的内容。以及为完成工 程量清单及施工图纸包含全部施工内容的措施费用。所有工程量施工 完成，最终经甲方验收合格，交付给开发商为止方算竣工，最终工程量结算以审计为准。
本工程施工范围：北大荒集团黑龙江查哈阳农场2025年高标准农田建设项目一标段-导线架设、电杆组立、横担组装、拉线安装、设备、电缆等农田输配电工程量清单及施工图纸包含全部施工内容。 

本工程报价范围中由乙方负责的工作及报价所含内容：
1 、  乙方自行提供施工劳务人员食宿费用。
2 、  配备现场劳务工人的管理人员，监管现场施工安全及施工质 量，如发生事故需第一时间上报承包单位。
3 、乙方承担现场所有人工费，乙方自备每个工种劳务工人施工 机具。
4 、专业分包方没有施工部分按照市场价扣除专业分包方相应的 费用。
5 、安全文明施工设施专业分包方自备（安全帽、服装、安全用 品等）,并为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险 所造成的损失概与施工总承包无关；专业分包人在施工过程中要文明 施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。
6 、因承包方材料供应问题造成专业分包方整体停滞施工，承包 方根据实际情况承担对方相应损失，但因材料供应问题专业分包方未 经总承包方同意自行停工，应由专业分包方承担承包方的相应损失；
7 、专业分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件 均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；

8 、施工期间专业分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业 区及周边做好清扫工作；
9 、专业分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂 住证等费用；
10、此合同价款包含税金，工程付款前，专业分包人需向工程承 包人提供全额的增值税专用发票。
11、工程承包人在验工计价确认后，专业分包人需提供全额的增 值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款； 专业分包人需做到“ 四流一致 ”，如果四流不一致，或是开票方开具 的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因专 业分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机 关处罚，专业分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚 金额 30%的企业信誉损失；
本工程报价范围中由甲方负责和提供服务的工作： 1 、 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
2 、 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作
关系。
本工程报价范围中由乙方负责和提供服务的工作：
1、 除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优 质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。
2 、 本工程施工范围中由乙方负责的工作及报价文件中所含内
容：

2.1 完成本工程图纸范围内所需的一切费用。
2.2 配备现场材料、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。
2.3 报价单价包含材料费、人工费、机械费用、措施费用、管理 费用等为完成工程量清单内施工内容所需要的一切费用，利润也包含
在相应报价中。
3.付款方式：签订合同后预付合同价款的30% ，每月按完成形象进度80%拨付进度款，预付款在第一次进度款中扣回，总工程完工，发包人及监理单位验收合格后拨付至形象进度90%，结算审计后支付至审定金额的97%，剩余3%质保金质保期满后无息支付(质保期为1年，自工程竣工验收完毕之日算起)  
五、 质量标准、技术标准、相关要求
工程质量要求：达到建筑工程合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

六、报价文件编制：
1 、 报价文件应当对报价说明文件有关工期、质量要求、技术标 准和要求.施工范围等实质性内容全面了解。
报价文件应包括的内容

1.法人身份证正反面（盖公章）；

2.清单报价（盖公章）；

3.营业执照、开户许可证或基本账户信息、安全生产许可证、建筑企业资质证书（以上内容加盖公章）；

八、评价办法：
1.分包队伍的最终确定采用总价“合理低价”的原则，如出现相同最低总价情况，将采取二次报价方式，再次对比。
2.评定时将充分考虑施工队伍的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价保证金：
报价人在报价之前缴纳报价保证金，金额为50000.00元，未缴纳报价保证金，不得参与报价。成功取得公司认可得分包公司未能签订合同，系此方违约，报价保证金作为此公司向总包单位支付的违约金，不再返还。在确定好报价单位后，报价单位需缴纳施工总造价10%作为合同履约保证金，报价保证金将转为合同履约保证金，剩余款项在签订分包合同前一次性缴纳汇款至指定账户。

报价保证金的形式：电汇、银行转账。
保证金的金额:缴纳金额为50000.00元（正常缴纳保证金报价人需要一次性转账所需金额。)

户名:北大荒建设集团有限公司 账号:8113101013300211278，
开户银行：中信银行哈尔滨和平路支行，

银行行号：302261045199 

递交截止时间:截止时间为采购信息要求的截止时间。
十、其他要求：
1.递交报价文件时，必须在相对应工程量清单计价表中盖公章。
2.报价方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现报 价方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于水、电等）的行为，报价 方应承担相关费用，并且我公司有权对报价方的行为处以所浪费材料 或资源费用之 110%的罚款。
3.报价人应保证工人保险的交纳、体检、专业证书的配备，以 及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有 权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

4.报价方专职电工及工人应无偿无条件配合承包单位管理。
5.业主对报价人在技术、质量、安全文明施工等方面的要求，报价方必须保证达到。

7


