
报价说明

我公司在“北大荒集团黑龙江八五四农场 2025 年高标准农田建设项目一标段”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，选择信誉良好、能力强的施工队伍，我公司采取比价方式进行选择专业分包的施工队伍。
报价单位应仔细阅读报价说明文件的所有内容，按照报价说明文件的要求在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。
工程概况
总包单位:北大荒建设集团有限公司

工程名称:北大荒集团黑龙江八五四农场 2025 年高标准农田建设项目一标段 

工程地点:八五四农场 

专业/结构类型:农田输配电工程 
二、工作安排及标书说明
1.本次报价要求供应商是具备独立法人的企业、自然人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。

2.对于报价书中存在的问题，可于报价文件递交截止日期之前与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释。

3.报价文件采用PDF格式。

4.工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件报送地点为：北大荒建设集团有限公司市政分公司，邮箱bdhsz1@163.com。   

6.报价文件报送截止时间：采购信息要求的截止时间。

7.联系电话：18846762035  联系人： 王俊淞 

三、工程概况

   1.本工程位于 黑龙江省鸡西市虎林市八五四农场。
   2.计划工期：根据发包人实际要求确定。 

计划开工日期：2025年 12月 15日（暂定）

计划竣工日期：2026年 11月 30日（暂定）

注：（具体工期安排详见总包施工进度计划，承包方无条件响应甲方与业主达成一致的进度节点计划及进度计划）

本工程项目施工范围为：农田输配电工程中的导线架设、电杆组立、横担组装、拉线安装、接地装置、杆上设备、隔离开关、避雷器、接地装置、变压器、避雷器、配电箱、电力电缆、土方、拆除工程等全部施工作业.
 提供专业分包内容：农田输配电工程中的导线架设、电杆组立、横担组装、拉线安装、接地装置、杆上设备、隔离开关、避雷器、接地装置、变压器、避雷器、配电箱、电力电缆、土方、拆除工程等的全部施工作业（内容包括但不限于：包清工、包主材辅料、包机具及耗材、包质量验收、包工期、包内页、包验收通过等一切与完成本工程有关的内容。）
5.领取报价文件包含：

5.1 北大荒集团黑龙江八五四农场 2025 年高标准农田建设项目一标段农田输配电工程施工专业分包报价说明。

5.2施工图纸
四、施工范围及内容

1.承包方式：固定综合单价（单价包含施工交界面清理；包人工；包主材辅料；包施工措施；包机械、机具费及耗材；包水电费；包吃住费；包质量验收；包工期；包内业；包工完场清；包验收通过等一切与完成本工程有关的内容） 

2.本工程施工范围：农田输配电工程中的导线架设、电杆组立、横担组装、拉线安装、接地装置、杆上设备、隔离开关、避雷器、接地装置、变压器、避雷器、配电箱、电力电缆、土方、拆除工程等的全部施工作业。
分包单位工作内容： 以上施工范围

2.1 完成本工程图纸范围内所需的一切人工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、材料费、机械费及配合费。

2.2 材料二次倒运、多次倒运费用、洞内搬运、各种因素施工降效等因素增加的费用应考虑在报价内，不在另计费用 。

  2.3 配备现场材料、机械、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。

2.4、此合同价款包含税金，工程付款前，专业分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票。

2.5、工程承包人在验工计价确认后，专业分包人需提供全额的增值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；专业分包人需做到“四流一致”，如果四流不一致，或是开票方开具的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因专业分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机关处罚，专业分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚金额30%的企业信誉损失；  

总包单位工作内容：

（1）提供设计图纸

所有工程量施工完成（不仅限于图纸需结合专业图纸）无条件配合发包方及相关政府部门对安全文明施工措施的要求；且以上费用均包含在全费用综合单价中，不另计算。

3.本工程施工范围中由甲方负责和提供服务的工作：

3.1  /。

4.除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。

    5.本工程施工范围中由乙方负责的工作及报价文件中所含内容：

5.1 完成本工程图纸范围内所需的一切人工费。
 5.2 配备现场材料、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。
付款方式：预付款为中标金额的40%，需要提供预付款保函，按每月完成形象进度支付至85%进度款（预付款再工程款中一次性扣回），工程竣工验收合格后支付至97%，剩余3%质保期结束后支付，质保期五年，付款前需提供符合甲方要求的增值税专用发票，分包单位需按月发放农民工工资，并按照建设主管部门规定及我公司规定对农民工进行有效管理，如我方资金不到位，分包单位需具备先期垫付的能力，保证农民工工资按时发放。
五、 质量标准、技术标准、相关要求
工程质量要求：达到工程合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

报价文件编制：

1.报价文件应当对报价说明文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等实质性内容全面了解。 

2.报价文件应盖单位公章。 委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书。

3.报价文件需填写日期，按要求加盖报价人单位公章，并于采购信息要求的截止时间前送达 邮箱bdhsz1@163.com 。
七、报价书应包括的内容

1.法人身份证明及相关资质；

2.清单报价；

3.报价保证金；

4.相关承诺；

5.法人身份证明及授权委托书
八、评标办法：

1.专业队的最终确定采用总价“合理低价”的原则，如出现相同最低总价情况，将采取二次报价方式，再次对比。
2.评标时将充分考虑施工队伍的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价保证金：报价人在报价之前缴纳报价保证金，金额为壹万元，未缴纳报价保证金，不得参与报价。缴纳报价保证金时，竞标人备注信息填写：八五四高标项目农田输配电工程报价保证金，报价保证金不得代缴。履约保证金为中标价或签约合同价的  10 % 。工程竣工、质量验收合格后无息返款；合同签约前2日内应按照签约合同额的 10% 直接汇入我方账户，如中标人未能签订合同，系中标人违约，报价保证金作为中标人向承包人支付的违约金，不再返还。

报价保证金的形式：电汇、银行转账。

    履约保证金的形式：电汇、银行转账。
账户名称:北大荒建设集团有限公司市政分公司

开户银行:中信银行哈尔滨分行营业部

账号: 8113101014700250712

递交截止时间：报价文件报送截止至采购信息要求的截止时间。
报价保证金注明项目名称，不符合上述要求的，否决其报价。
十、其他要求

1.递交报价文件时，必须在相对应工程量清单计价表中盖章。
2.报价方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现报价方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于混凝土、水、电等）的行为，报价方应承担相关费用，并且我公司有权对报价方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。若报价方施工组织合理，有效节约甲供材料或资源，我方将制定奖励措施，材料的损耗率不得超过定额损耗率的90% 。

3.报价人应保证工人保险的缴纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。
4.业主对报价人在技术、质量等方面的要求，报价方必须保证达到。

7


